| ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG NINH KIỀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-MTTQ | Ninh Kiều, ngày tháng 6 năm 2026 |

BÁO CÁO

Thực hiện xây dựng nhà “Đại Đoàn Kết” hộ Ông Thạch Hoàng

Số nhà 9/4, đường Tầm Vu, khu vực 33, phường Ninh Kiều

Thuộc diện: hộ khó khăn về nhà ở

Công tác chăm lo về nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc phường Ninh Kiều.

Trong tháng 4 năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Ninh Kiều đã xét chọn hộ ông Thạch Hoàng thuộc hộ khó khăn về nhà, ở số nhà 9/4, đường Tầm Vu, khu vực 33, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để xây dựng nhà Đại Đoàn kết.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều báo cáo kết quả xây dựng nhà như sau:

1. Quy trình thực hiện

Gia đình hộ ông Thạch Hoàng thuộc hộ khó khăn về nhà ở tại địa phương, kinh tế gia đình thuộc dạng nhờ con cái, nhưng các con đều nghèo, cấp dưỡng không có điều kiện để sửa chữa nhà.

2. Kết cấu hạ tầng

- Diện tích xây dựng:

- Diện tích sử dụng:

- Nhà cấp 4, mái tole, mâm bêtông nhẹ

- Nâng nền lót gạch ceramic.

- Thiết bị điện và thiết bị vệ sinh

- Thay mới của cái và cửa sổ

- Thời gian thi công: 28/04/2026 đến ngày 09/06/2026 hoàn thành

3. Kinh phí xây dựng

- Tổng kinh phí xây mới: 90.000.000đ; trong đó: đơn vị Báo Thanh niên hỗ trợ 60.000.000đ và Hòa thượng Lý Hùng hỗ trợ 30.000.000đ.

* Thuận lợi:

Được sự quan tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thượng vụ Đảng ủy phường Ninh Kiều. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều phối hợp với Ban nhân dân khu vực 33, cùng với tổ GSĐTCCĐ của phường nên việc triển khai thực hiện thuận lợi, đạt hiệu quả cao, đúng tiến độ theo như kế hoạch.

* Khó khăn:

Trong thời gian xây dựng do đường vào nhà ông Thạch Hoàng nhỏ nên việc vận chuyển nguyên vật liệu xâu dựng khó khăn nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đến nay các hạng mục xây dựng nhà “Đại Đoàn kết” cho Ông Thạch Hoàng đã hoàn thành giúp cho gia đình có nhà ở để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và xây dựng gia đình ấm no - hạnh phúc.

Trên đây là báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều về việc kết quả hỗ trợ xây dựng nhà “Đại Đoàn kết” cho ông Thạch Hoàng thuộc hộ khó khăn về nhà, ở số nhà 9/4, đường Tầm Vu, khu vực 33, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

| Nơi nhận: - Lưu VP. | TM. BAN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Hồng Nga |
| --- | --- |